智能会议签到与出勤分析系统 风险管理矩阵与应急预案

项目名称：基于深度学习的企业智能会议签到与出勤分析系统 (Smart MeetingVisionSystem)v1.2.0

适用课程：软件工程项目训练 (南京工程学院 软件工程232)

标准基准：严格遵循 IEEE 1540 / PMBOK 风险管理规范

量化模型：风险量化值 R=发生概率 P× 影响程度 I（P,I∈[1,4]；高风险 ≥9种中风险4~8，低风险 ≤3）

更新时间：2026-09-02

项目全景风险识别、评估与应对策略总表

| 风险编号 | 风险类别 | 风险描述与触发条件 | 发生概率 P | 影响程度 I | 风险等级 R | 预防与规避措施 | 应急兜底与自愈预案 | 监控责任与核查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | 技术性能 | UI 线程阻塞假死PyTorch 张量推理与 OpenCV 解码耗时过长，导致 Qt 主事件循环无响应、界面掉帧。 | 高 (3) | 极高 (4) | 高 (12) | 1. 严格采用 QThread 将视频解码与模型推理移至独立后台工作线程；2. 仅通过 Qt 线程安全的信号槽传递渲染图像与检测数据。 | 开启自适应隔帧检测（Skip-frame）机制：每 2~3 帧推理一次，中间帧快速插值渲染，确保主界面稳定在 ≥30 FPS。 | 界面嵌入实时 FPS 计数器，严格保持主线程纯粹。 |
| RSK-02 | 算法精度 | 桌面平放手机高频误报传统 2D 目标检测框重叠将平放于桌面的手机误判为“低头玩手机”违规。 | 极高 (4) | 高 (3) | 高 (12) | 1. 引入轻量级 YOLOv8-Pose 提取人体左右手腕关键点；<br>2. 计算手腕-手机尺度归一化欧氏距离 Distnorm（<0.20 判定手持，≥0.20 判定桌上）；3. 设立 5 帧时序防抖与 3 秒冷却时间。 | 若手腕关节点因近景遮挡丢失，自动回退至人体躯干相对高度区间（Yrel∈[0.15,0.80]）进行辅助几何判定。 | 单元测试构建“平放”与“手持”基准测试集，回归验证准确率。 |
| RSK-03 | 答辩演示 | 现场演示翻车与设备故障现场答辩缺少物理外接摄像头、会场光线昏暗或摄像头硬件驱动冲突。 | 中 (2) | 极高 (4) | 高 (8) | 1. 系统底层设计支持摄像头、本地 MP4 视频与内置 Demo 演示包三模式无缝切换；2. 随源码打包预置 3 套标准测试视频（正常开会、低头玩手机、动态离席）与 20 人 Mock 名单。 | 界面设置“一键演示模式”快捷按钮，无需物理外设即可一键启动完整闭环演示；录制 1080P 高清全流程演示视频作为终极保底。 | 答辩前在脱机无摄像头环境下进行 3 次全流程冒烟演练。 |
| RSK-04 | 进度管理 | 单人开发工期滞后与需求蔓延过度设计（如执着于自训人脸底库、多工位复杂标定）导致无法在实训周期内闭环交付。 | 中 (2) | 高 (3) | 中 (6) | 1. 果断实施范围裁剪（ADR 0002 彻底裁剪人脸识别与 dlib 依赖，聚焦 YOLO 通用感知）；2. 采用开箱即用的 COCO 预训练权重，免除人工采集标注与训练耗时。 | 严格执行敏捷甘特图里程碑门禁（Stage-Gate），坚决不接纳计划外的重度特性，优先确保“检测-追踪-抓拍-报表”核心闭环。 | 每日对照 WBS 任务清单自查，每周五进行阶段验收评审。 |
| RSK-05 | 部署发布 | PyInstaller 跨平台打包失败打包 PyTorch 或 Ultralytics 时出现隐藏导入缺失、动态链接库 (.dll/.dylib) 报错。 | 中 (2) | 中 (2) | 中 (4) | 1. 采用纯净虚拟环境（.venv）进行依赖收敛；2. 编写标准化 .spec 打包脚本，显式声明包含 .pt 权重文件、数据目录与 QSS 样式表。 | 提前在实训阶段四（9.16-9.18）提前启动打包冒烟测试，预留 2 周缓冲期；提供 Windows/macOS 双平台一键运行脚本作为备选。 | 在干净的无 Python 环境虚拟机中测试双击启动。 |
| RSK-06 | 算法追踪 | 多目标 ID 漂移 (ID Switch)参会人员互相遮挡、大幅度转身或快速走动导致 TrackingID 频繁跳变。 | 中 (2) | 低 (1) | 低 (2) | 1. 选用学术前沿的 ByteTrack 多目标追踪器，充分利用低置信度检测框进行二次关联匹配；<br>2. 设置轨迹丢失保持缓冲（Buffer ≥30 帧）。 | 界面提供“重置追踪编号”快捷键；支持考勤员在必要时手动将当前 #ID 映射绑定至花名册。 | 视频回放时观察人物框在交叉走动时的 ID 连续性。 |
| RSK-07 | 数据持久化 | SQLite 数据库异常与并发锁表 本地数据库文件被误删、损坏，或后台工作线程与 UI 线程同时写入引发 database is locked。 | 低 (1) | 中 (2) | 低 (2) | 1. 数据库访问层统一采用单例连接模式与互斥锁控制；<br>2. 开启 SQLite WAL (Write-Ahead Logging) 模式提升并发性能；3. 违规快照写入采用队列缓冲与 3 次重试机制。 | 系统启动时自动执行 sqlite_health_check：若数据库文件损坏或缺失，自动根据 DDL 重新建表并初始化 Mock 考勤底库。 | 检查日志文件是否捕获 SQLite 异常，确保无未处理崩溃。 |
| RSK-08 | 法律合规 | 生物特征信息泄露与合规风险采集人脸生物信息可能触犯《个人信息保护法》对敏感个人信息的合规要求。 | 低 (1) | 高 (3) | 低 (3) | 1. 架构上坚决不提取、不存储任何人脸特征向量；2. 视频流与违规证据快照纯本地硬盘存储，绝不回传云端或第三方。 | 提供本地违规快照“一键清除/脱敏”功能；系统文档明确标注数据本地化与合规边界。 | 审查代码与数据存储目录，确认无外部网络上传行为。 |

NOTE 风险跟踪与闭环规则： 高风险项 (RSK-01, RSK-02, RSK-03) 为系统红线项，必须在阶段三与阶段四集成测试中逐一通过自动化/手动用例验证； 项目各里程碑评审（MS-1 至 MS-5）必须对照上表进行逐项清点，发现新风险时按统一模板增补入表。